| РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.04.2007г. № 230-р |  |
| --- | --- |

О порядке внедрения автоматизированной системы управления (АСУ РСО) в общеобразовательных учреждениях Самарской области

В целях построения единого информационно-образовательного пространства и автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации на уровне образовательных округов

1.  Руководителям ресурсных центров территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области (Эппле, Гулиной, Дронкиной, Парфеновой, Веселовой, Радаевой, Низамутдиновой, Классен, Суриковой, Пожидаевой, Князеву) и руководителям государственных органов управления образованием Самарской области (Корниловой, Шендерею) провести следующие мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления региональной системой образования (далее – АСУ РСО):

1.1  обеспечить в срок до 18.05.2007 года готовность ресурсных центров территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области, иных учреждений системы образования (в городских округах Самара и Тольятти) для установки и настройки АСУ РСО на серверах указанных учреждений в соответствии с установленными требованиями (Приложение);

1.2  назначить в образовательных округах администраторов серверов АСУ РСО и предоставить в срок до 25.05.2007 года в министерство образования и науки Самарской области копии приказов (распоряжений) об их назначении;

1.3  обеспечить в срок до 30.05.2007 года регистрацию в АСУ РСО подведомственных государственных и муниципальных общеобразова-тельных учреждений округа (в соответствии с количеством пользовательских лицензий) и делегировать полномочия по заполнению и ведению базы данных по общеобразовательным учреждениям администраторам АСУ РСО в указанных учреждениях;

1.4  разработать в срок до 30.06.2007 года организационно-распорядительные документы, регламентирующие периодичность обновления базы данных АСУ РСО со стороны общеобразовательных учреждений для обеспечения наиболее полной автоматизации процессов сбора, хранения и анализа необходимой информации;

1.5  организовать в срок до 25.08.2007 года проведение обучающих семинаров для администраторов АСУ РСО в общеобразовательных учреждениях по использованию системы в образовательном процессе и управленческой деятельности;

1.6  обеспечить возможность быстрого восстановления базы данных АСУ РСО в случае ее повреждения или утраты, обусловленных неправомерными действиями третьих лиц или форс-мажорными обстоятельствами.

2.  Ректору ГОУ ДПО Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (Носкову) обеспечить в срок до 01.06.2007 года проведение мероприятий по настройке серверного оборудования в ресурсных центрах территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области и иных учреждениях системы образования (в городских округах Самара и Тольятти), исключающее несанкционированный доступ из вне к базе данных АСУ РСО.

3.  Консультанту министерства образования и науки Самарской области (Юткину) обеспечить контроль эффективности использования АСУ РСО в общеобразовательных учреждениях области.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ю.В. Зелепухина, заместителя министра образования и науки Самарской области.

| Министр образования и науки Самарской области | В.Ф. Путько |
| --- | --- |

Юткин  3321127